## Slide 1: Projet Chatbot LLM Orientation & Formation
Michel & Mohammed - Durée : 1 mois

## Slide 2: Objectif du projet
Créer un chatbot intelligent (LLM) capable de :
  Interroger l'utilisateur sur son profil et ses compétences
  Analyser ses besoins
  Recommander la formation la plus adaptée ou un bilan de compétences

## Slide 3: Roadmap (4 semaines)
Semaine 1 : Préparation des données (scraping, vectorisation)
Semaine 2 : Intégration du LLM + système RAG
  https://python.langchain.com/docs/integrations/providers/
Semaine 3 : UI + logique de recommandation
Semaine 4 : Tests, déploiement, démo finale

## Slide 4: Architecture technique
Frontend (Angular / React )
  ↕
Backend (FastAPI / Flask)
  ↕
LLM
  ↕
Vector DB (FAISS / Chroma / Pinecone)

## Slide 5: Pipeline technique
1. Scraping / Extraction
2. Nettoyage / Structuration
3. Vectorisation des données
4. Système RAG (contexte)
5. LLM (réponse générée)
6. UI (chatbot utilisateur)

## Slide 6: Fonctionnalités clés
- Dialogue dynamique et naturel
- Analyse de profil utilisateur
- Recommandations formation ou bilan
- Interface web conviviale
- Feedback utilisateur post-conversation

## Slide 7: Suggestions & Best Practices
Code modulaire et testable
Prompt engineering avec exemples
Logs & monitoring
Persona du chatbot (ton, style)

## Slide 8: ✅ Étape 1 : main.py (Scraping des pages formations) ➡️ Objectif : Collecter les données brutes (titre, programme, public, etc.) ➡️ Statut : ✅ Fait et fonctionnel (tu l’as déjà validé)
✅ Étape 2 : clean.py (Nettoyage et enrichissement)
➡️ Objectif :
Nettoyage du HTML (resume_html)
Extraction des métadonnées (durée, tarif, lieu…)
Structuration claire pour la suite
➡️ Statut : ✅ Fait et validé
🧪 Étape 3 : prepare_vectorisation.py (à faire)
➡️ Objectif :
Segmenter les contenus en chunks avec une logique de découpage intelligente (tokens, paragraphes, etc.)
Ajouter des métadonnées utiles à la recherche (id, titre, source, etc.)
Préparer un export .jsonl pour FAISS, Chroma ou autre
🧪 Étape 3 : prepare_vectorisation.py (à faire)
➡️ Objectif :
Segmenter les contenus en chunks avec une logique de découpage intelligente (tokens, paragraphes, etc.)
Ajouter des métadonnées utiles à la recherche (id, titre, source, etc.)
Préparer un export .jsonl pour FAISS, Chroma ou autre
🧩 Étape 5 : run_pipeline.py
➡️ Objectif : Interface CLI pour lancer chaque étape individuellement (ou tout le pipeline) :
python run_pipeline.py --step clean
python run_pipeline.py --step vectorize
python run_pipeline.py --all